酒吧装修合同书

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：_________

一、双方信息

甲方（发包方）：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人/负责人：_________

联系方式：__________________

乙方（承包方）：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人/负责人：_________

联系方式：__________________

二、工程概况

工程地址：________________________

装修面积：_________平方米

承包方式：□包工包料 □包工不包料

施工内容：详见附件《装修设计方案及施工明细清单》。

三、工程期限

开工日期：_________年_________月_________日

竣工日期：_________年_________月_________日（总工期：_________天）

工期顺延情形：因不可抗力、甲方书面确认的设计变更或甲方未按时支付进度款，工期相应顺延。

四、工程价格及支付方式

合同总价：人民币_________元（大写：_________），含税□/不含税□。

付款方式：

第一期：合同签订后3日内，支付总价的30%作为预付款；

第二期：工程进度达50%时，支付总价的40%；

第三期：竣工验收合格后7日内，支付总价的25%；

尾款5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。

五、工程质量及验收标准

质量标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）及双方确认的设计方案。

验收程序：

隐蔽工程（如水电管线）需甲方验收签字后方可继续施工；

竣工验收后，乙方提交竣工图纸及质检报告，甲方应在7日内组织验收。

材料验收：乙方提供材料合格证明，甲方有权抽检，不合格材料需无条件更换。

六、双方权利义务

甲方责任：

提供施工场地、水电接入及政府审批手续协助；

按约定支付工程款；

及时验收并签署确认文件。

乙方责任：

严格按设计方案施工，确保质量；

安全文明施工，承担施工期间的安全事故责任；

竣工后清理现场，交付完整的验收资料。

七、违约责任

乙方逾期竣工：每逾期一日，按合同总价的0.1%支付违约金；

工程质量不达标：乙方需无偿返工，并赔偿甲方损失；

甲方逾期付款：每逾期一日，按应付金额的0.05%支付违约金；

单方无故解除合同：违约方需赔偿守约方合同总价20%的违约金。

八、争议解决

因本合同产生的争议，双方应协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

保修期：工程竣工验收后_________年，保修期内乙方免费维修；

施工期间水电费用由_________方承担；

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等效力。

十、合同生效

本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，自双方签字盖章之日起生效。

合同变更需双方书面同意。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：_________

日期：_________

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：_________

日期：_________

附件：

《装修设计方案及施工明细清单》

《材料品牌及规格清单》